

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛНОВАТ**

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

### **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 марта 2016 года № 48

**О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда**

**(борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений,**

**связанных с половодьем в весенне-летний период 2016 года**

В соответствии с пунктами 8, 23, 26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей природной среды и материальных потерь, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2016 года (далее - План).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Полноват во взаимодействии со старостами сел и деревень, входящих в состав сельского поселения Полноват, предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на территории сельского поселения Полноват, обеспечить согласованность действий и координацию работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями.

3. Сектору муниципального хозяйства администрации сельского поселения Полноват:

1) обеспечить своевременное осуществление мероприятий Плана, с привлечением сил и средств заинтересованных организаций;

2) принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке возможной эвакуации населения в случае необходимости, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

3) довести до сведения старост сел и деревень в границах сельского поселения Полноват, населения сельского поселения Полноват, предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения Полноват, телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Белоярского района.

4. В срок до 01 мая 2016 года:

1) провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Полноват по вопросу готовности сельского поселения к паводковому периоду 2016 года;

2) разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска льда и паводковых вод;

3) определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ;

4) определить места эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления;

5) обследовать сооружения, предназначенные для предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов, линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, закрытые водоемы, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности;

6) проводить организационную и разъяснительную работу среди населения о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка;

7) систематически информировать население через средства массовой информации о состоянии водоемов и складывающейся паводковой обстановке.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения Полноват Е.У. Уразова.

Глава сельского поселения Полноват Л.А. Макеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Полноват

от 15 марта 2016 года № 48

**ПЛАН**

**мероприятий по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители мероприятия |
| 1. | В период паводковых вод  организовать контроль за изменением уровня воды в реке Обь, информировать население деревни Пашторы и села Тугияны об угрозе наводнения | в период паводковых вод | Администрация сельского поселения Полноват. |
| 2. | Производить ежедневный контроль обеспечения населения затопляемых территорий продуктами питания первой необходимости | в период паводковых вод | Администрация сельского поселения Полноват, Полноватский Рыбкооп. |
| 3. | Обеспечить наличие двух единиц плавсредств для использования их в целях эвакуации населения и перевозки материальных ценностей из вероятных мест затопления | в период паводковых вод | Администрация сельского поселения Полноват, ООО «Вотма», ИП Шашков. |
| 4. | Обеспечить охрану общественного порядка, установить круглосуточное дежурство в населенных пунктах, расположенных в зоне вероятного затопления. | в период подъема уровня паводковых вод | ОВД города Белоярский. |
| 5. | Проводить организационно – разъяснительную работу среди населения о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка. | в период ледохода и паводка | Администрация сельского поселения Полноват, руководители всех организаций, независимо от форм собственности. |
| 6. | Предоставить материалы о размере ущерба в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ в администрацию Белоярского района. | по мере поступления материалов | Администрация сельского поселения Полноват. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_