СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛНОВАТ

### БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 апреля  2011 года                                                                                                          № 13

О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда

(борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем в весенне-летний период 2011 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года    №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктами 7, 21, 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от            06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размеров ущерба окружающей природной среды и материальных потерь, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2011 года (далее - План).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения Полноват (Рузманов А.И.) во взаимодействии со старостами  сел и деревень, входящих в состав сельского поселения Полноват, предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися на территории сельского поселения Полноват, обеспечить согласованность действий и координацию работ, связанных с противопаводковыми мероприятиями:

3.Сектору муниципального хозяйства администрации сельского поселения Полноват (Рузманов А.И.)

1) обеспечить своевременное осуществление мероприятий Плана, с привлечением сил и средств заинтересованных организаций;

2) принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке возможной эвакуации населения в случае необходимости, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

3) довести до сведения старост  сел и деревень в границах сельского поселения Полноват, населения сельского поселения Полноват, предприятий, организаций и учреждений находящихся на территории сельского поселения Полноват, телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Белоярского района.

4. В срок до 10 мая 2011 года:

1) провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу готовности сельского поселения  к паводковому периоду 2011 года;

2) разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска льда и паводковых вод;

3) определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ;

4) разработать оперативные планы действий по каждому потенциально подтапливаемому отдельному населенному пункту (село Тугияны и деревня Пашторы)

5) разработать детальные многовариантные планы эвакуации, определить места эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления;

6) обследовать сооружения, предназначенные для предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов, линии электроснабжения и связи, дороги, мосты, закрытые водоемы, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности;

7) провести работу по созданию резервов строительных материалов, предназначенных для ремонта и восстановления гидротехнических сооружений (сооружений предназначенных для предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов);

8) проводить организационную и разъяснительную работу среди населения о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка;

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Полноват	                                                               Л.А.Макеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Полноват

от 11 апреля2011 года № 13

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В период паводковых вод организовать контроль за пунктами общественного питания, проведением дезинфекционных мероприятий в детских дошкольных учреждениях, школах, на предприятиях торговли. | в период паводковых вод | Белоярский территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 2. | Ежедневно, не менее трех раз в день выходить на связь с главой сельского поселения Полноват или заместителем главы, с целью проверки связи и доклад обстановки | с 10 мая 2011 года (на период весенне-летнего половодья) | Староста с.Тугияны, староста д. Пашторы. |
| 3. | Производить замеры уровня реки Обь ежедневно, не менее двух раз в день, с докладом главе сельского поселения или ответственному лицу. | с 10 мая 2011 года (на период весенне-летнего половодья) | Работник гидропоста с. Полноват |
| 4. | Заключить договоры о совместных намерениях с предпринимателями, имеющими собственные пароходы с баржами, для использования плавсредств в целях эвакуации населения и перевозки материальных ценностей в вероятных местах затопления | в период подъема уровня паводковых вод | Заместитель главы сельского поселения Полноват |
| 5. | Произвести ревизию имеющихся в личном пользовании моторных лодок, с целью привлечения их к эвакуации населения. | с 10 мая 2011 года (на период весенне-летнего половодья) | Староста с.Тугияны, староста д. Пашторы. |
| 6. | Обеспечить охрану общественного порядка, установить круглосуточное дежурство в населенных пунктах, расположенных в зонах вероятного затопления | в период ледохода и подъема уровня паводковых вод | Участковый оперуполномоченный с. Полноват. (по согласованию) Отдел внутренних дел по Белоярскому району (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить своевременное представление заявки на проведение взрывных работ в районе деревни Пашторы и села Тугияны в случае образования ледяных заторов на реке Обь | В течение суток с момента с момента образования ледяных заторов | КЧСПБ с. Полноват |
| 8. | Обеспечить контроль за своевременным проведением мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период | в период ледохода и подъема уровня паводковых вод | КЧСПБ с. Полноват |
| 9. | Представить материалы о размере ущерба в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района | по мере поступления материалов | КЧСПБ с.Полноват |

______________