**Отчет главы сельского поселения на аппаратном совещании 13 июля 2015 года**

За отчетный период :

1. Главой сельского поселения проведены встречи с жителями населенных пунктов поселения, организован и проведен прием граждан по личным вопросам.
2. Ведется постоянный мониторинг уровня воды в реке Обь, в связи с угрозой наводнения в населенных пунктов с. Тугияны, д. Пашторы.
3. Разработан и отдан на проверку в отдел по делам ГО и ЧС паспорт пожарной безопасности сельского поселения Полноват.
4. Администрацией СП Полноват был организован выезд медицинских работников в село Ванзеват для профилактического осмотра населения.
5. Во всех населенных пунктах поселения организованно проходит летний отдых детей: работают детские дворовые клубы и детские площадки.
6. Организованно прошел праздник День рыбака во всех населенных пунктах поселения.
7. Строительство, с.Полноват: в больнице закончены работы по благоустройству территории, устраняются строительные недоделки внутри помещения.

На строительстве домов продолжаются работы по внутренней отделке, 16-кв. дом отштукатурили, сегодня переходят на 10-кв. дом.

Строительство полигона и благоустройство территории возле новых жилых домов не начато: только завезены плиты.

Село Ванзеват: работы на строительстве идут низкими темпами: вырыт котлован, забиты сваи.

В ЦЗ на учете стоит 18 чел., заняты на общественных работах - 3 взрослых и 9 подростков.