**Отчет главы сельского поселения Полноват на аппаратном совещании 31 августа 2015 года**

1. Проведены публичные слушания и 1 заседание Совета депутатов, принятые решения размещены на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Полноват.
2. Подготовили пакет документов и материалов по проекту бюджета сельского поселения Полноват на очередной финансовый год.
3. Начала работу избирательная комиссия
4. Проведена проверка книг похозяственного учета с предоставлением акта проверки в комиссию по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  в Белоярском районе.
5. Большое внимание уделялось паводковой обстановке в населенных пунктах Пашторы и Тугияны СП Полноват. В связи с угрозой наводнения в данных населенных пунктах осуществлялся постоянный мониторинг уровня воды в реке Обь. 31 июля 2015 года постановлением администрации СП Полноват был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня паводковых вод на реке Обь. В настоящее время из-за стабильного снижения уровня в р.Обь вода отступила с территории данных населённых пунктов, в том числе вода ушла с территории частных домовладений, затронувшее огороды, хозяйственные и бытовые постройки придомовых участков. 26, 28 августа 2015 года в данных населенных пунктах проведены дезинфекционные мероприятия. Режим чрезвычайной ситуации отменен на территории села Тугияны и деревни Пашторы 29 августа 2015 года.
6. Строительство различных объектов ведется в 3-х населенных пунктах:

 Полноват - продолжается строительство 10 и 16 квартирных домов, началась внутренняя отделка. Идут работы по благоустройству прилегающей территории.

Строительство ПОЛИГОНА в начальной стадии, вырыт котлован, в настоящее время идут подготовительные работы по строительству подъездной дороги к данному объекту..

Ванзеват – строительство комплекса школа/детский сад продолжается, вышли на нулевой уровень здания учебного корпуса, реконструкция старого здания школы завершена. Идут работы по благоустройству и строительству спортивных площадок.

Пашторы- возведен корпус здания Пожарного депо, внутренние работы не производились, проведены работы по благоустройству.

1. В сфере культуры: идет подготовка к конкурсу «Не стареют душой ветераны»
2. Совместно с Советом ветеранов г. Белоярский продолжили работу по увековечению памяти участников ВОВ. В августе установлены памятники и оградки в месте захоронения участникам войны, не имеющих родственников.

В ЦЗ на учете стоит 62 чел., из них 33 – с присвоением статуса безработного, 29- ищущие работу.

За отчетный период на общественных работах(благоустройство) отработали - 24 человека.